# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

# МАЛЫЙ ТОЛКАЙ

муниципального района

Похвистневский

Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2022 года  № 12

с. Малый Толкай

# О мероприятиях по подготовке

# к пропуску весенних паводковых вод

# на территории поселения Малый Толкай

# в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях обеспечения функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения, снижения риска и смягчения последствий возможного весеннего половодья и сезонных паводков на территории сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области в 2022 году, руководствуясь Уставом сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области Администрация  сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский   Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Комиссии по обеспечению подготовки и пропуску паводковых вод провести проверку ГТС находящихся на территории сельского поселения. (Приложение №1 на 1 л., Приложение № 2 на 1 л.).

- Утвердить мероприятия по подготовке  к пропуску весенних                                     паводковых  вод  в 2022 году (Приложение № 3 на 2 л.).

- Назначить ответственных за выполнение мероприятий по подготовке к паводку в 2022 году.

- Опубликовать  настоящее Постановление в газете «Вестник поселения Малый Толкай».

- Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                Р.Ю. Атякшева

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

сельского поселения Малый Толкай

от 04 марта 2022  г. № 12

Состав комиссии по обеспечению подготовки и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Малый Толкай:

1. Атякшева Р.Ю. -  глава поселения, председатель комиссии;

2. Ефремова Ю.С. -  заместитель главы поселения, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

1. Липняков Н.А. –председатель СПК «Хлебороб

2. Салимов И.Ф.   – заведующий ФАП пос.Передовка

3. Реблян И.Е.      – директор, ГБОУ ООШ с.Малый

4. Самойлова Т.И.- директор, ГБОУ Самарской области «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай».                                                                                                            5.Каргина Е.С. - заведующая ФАП с.Малый Толкай

Распределить обязанности членов комиссии в период пропуска весенних паводковых вод в следующем разрезе:

Атякшева Р.Ю.– обеспечение устойчивой работы подведомственных учреждений,

Салимов И.Ф. , Каргина Е.С. – ответственные за оповещение населения в период паводка,

Липняков Н.А. – ответственный за обеспечение техническими средствами, задействованных по планам мероприятий,

Реблян И.Е, Самойлова Т.И. – ответственная за инструктаж детей в период паводка.

Приложение № 2

к  Постановлению Администрации

сельского   поселения  Малый Толкай

от 04 марта 2022 г. № 12

Акт обследования ГТС

Акт

проверки готовности объектов к пропуску весеннего паводка

«____»____________года

Комиссия в составе:

1. Атякшева Р.Ю. -  глава поселения, председатель комиссии;

2. Ефремова Ю.С.-  заместитель главы поселения, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

1. Липняков Н.А. – председатель СПК «Хлебороб

2. Салимов И.Ф.   – заведующий ФАП пос. Передовка

3. Реблян И.Е.      – директор, ГБОУ ООШ с.Малый

4. Каргина Е.С. - заведующая ФАП с.Малый Толкай

В ходе проверки установлено:

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

Председатель комиссии  глава поселения                _______________         Атякшева Р.Ю.

Секретарь комиссии заместитель главы поселения _______________         Ефремова Ю.С.

Члены комиссии:

Председатель СПК «Хлебороб             __________________ Липняков Н.А.

Заведующий ФАП пос. Передовка __________________Салимов И.Ф.

директор, ГБОУ ООШ с.Малый __________________ Реблян И.Е.

директор, ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай». ___________________Самойлова Т.И.

Заведующая ФАП с.Малый Толкай _________________Каргина Е.С.

Приложение № 3

к  Постановлению Администрации

сельского   поселения  Малый Толкай

от 04 марта 2022 г. № 12

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и пропуску весенних паводковых вод на территории поселения

Малый Толкай в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные мероприятия. |
|  | Заседание комиссии сельского поселения Малый Толкай с приглашением руководителей организаций, учреждений, находящихся на территории сельского поселения, по вопросу подготовки к весеннему паводку 2022 года. | До 10 марта | Председатель КЧС, секретарь КЧС |
|  | Рекогносцировка района возможного затопления (подтопления), оценка возможной обстановки и подготовка мест приема населения из затопляемых районов. Доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае осуществления эвакуации. | до 20 марта | Глава сельского поселения, руководители предприятий, организаций и учреждений |
|  | Обследование и контроль технического состояния гидротехнических сооружений. | до 28.03 и в течение периода половодья. | Руководитель хозяйства балансодержатель ГТС. |
|  | Обследование и контроль состояния прудов и других водохозяйственных объектов в населенных пунктах. | до 28.03 и в течение периода половодья. | Глава сельского поселения. |
|  | Провести расчистку водосборных сооружений, входных оголовков водосбросов. | до 28.03.2022 г. | Руководителем хозяйства балансодержатель ГТС. |
|  | Провести очистку улиц, трубчатых водотоков по всем улицам поселения | до 28.03.2022 г. | Глава поселения Р.Ю.Атякшева ( по согласованию) |
|  | Провести предпаводковый сброс воды из прудов. | При необходимости | Руководителем хозяйства балансодержатель ГТС. |
|  | Подготовить список задействованной техники. | до 28.03.2022г. | Глава поселения Р.Ю. Атякшева |
| Мероприятия в период прохождения паводка. |
|  | Установление с началом паводка в администрации сельского поселения круглосуточного дежурства должностных лиц. | С началом паводка при угрозе подтопления | Глава сельского поселения |
|  | Организация оперативного контроля за зонами возможного затопления. | С началом паводка | Глава сельского поселения |
|  | В целях противопожарной безопасности в период прохождения паводка организовать подъезды к местам забора воды. | постоянно | Глава поселения Р.Ю. Атякшева ( по согласованию) |
|  | Создать резерв ГСМ. | 21.03.2022 г. | Глава поселения Р.Ю. Атякшева ( по согласованию) |
|  | Провести анализ работы по пропуску паводка, при необходимости разработать мероприятия по проведению восстановительных работ. | После окончания паводка | Комиссия. |